
 PROJEKT 
UMOWA Nr ........./2012

zawarta w dniu ............................  w Boguszowie-Gorcach
pomiędzy:

Gminą Miasto Boguszów-Gorce

Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów – Gorce

w imieniu której działa:
Waldemar Kujawa  -  Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce
zwaną dalej Zamawiającym
a
........................................
reprezentowanym w niniejszej Umowie przez:
........................................
zwaną dalej Wykonawcą

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie               Art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych  (Dz. U  2010 r., Nr 113, poz 759 z późn. zm.).
Definicje:

Ilekroć w Umowie jest mowa o niżej wymienionych pojęciach, należy przez nie rozumieć poniższe definicje:
Umowa - 
oznacza niniejszy dokument zawierający zgodne oświadczenie woli Zamawiającego              i Wykonawcy w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej treści załącznikami                      o wykonanie prac projektowych wg określonego w niej zakresu rzeczowego prac               i w ustalonym terminie,
Koncepcja - opracowanie techniczne przedstawiające propozycje rozwiązań funkcjonalnych, użytkowych                           i materiałowych Obiektu lub części obiektu, wykonana w dwóch wariantach, z podaniem kosztów realizacji zadania według każdego z wariantów.
Dokumentacja projektowa - jest to wymagany przepisami zestaw opracowań projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych, wykonania robót budowlano-montażowych i użytkowania przedmiotu Umowy, a w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa                       i ochrony zdrowia (według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
Projekt budowlany - opracowany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów szczegółowych), zatwierdzonego przez Zamawiającego wariantu koncepcji, zgodny z przepisami Prawa budowlanego, wymaganiami Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiący podstawę do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie                     z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133),Uzgodnienia i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie. Wykonawca uzyska także we własnym zakresie niezbędne (jeżeli będą wymagane na podstawie przepisów szczegółowych) opracowania danych wyjściowych takie jak: operaty ochrony środowiska, inwentaryzacji obiektów, zagospodarowania terenu i inne. 
Projekt wykonawczy – jest to projekt techniczny zawierający opis rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, technologicznych, wykończenia i kolorystyki (jeżeli będą konieczne), w ilości i z dokładnością wystarczającą dla realizacji robót budowlano-montażowych, sporządzony na podstawie projektu budowlanego i wg wskazań Zamawiającego, szczególnie dotyczących zastosowanych materiałów i technologii wykonania robót. Treść opracowań powinna być zgodna z aktualnymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Każda branża powinna być wykonana osobno i powinna stanowić odrębne opracowanie. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt,                   w imieniu Zamawiającego, uzyska zapewnienia dostaw wszystkich niezbędnych mediów. Na etapie sporządzania projektu wykonawczego wykonawca ma obowiązek uzgodnić wszystkie postanowienia w nich zawarte z Zamawiającym szczególnie w zakresie rozwiązań materiałowych i technologicznych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowania zawierające                w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, opracowane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
Przedmiar robót – wielobranżowy przedmiar robót opracowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
Kosztorys inwestorski – sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej oraz zgodnie                                z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Wykonawca przekaże                       w formie drukowanej i elektronicznej. W formie drukowanej kosztorysu zawarta będzie także Księga przedmiarów. Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić osobno dla każdej z branż,
Zbiorcze zestawienie kosztów – zestawienie wszystkich kosztów, które będzie musiał ponieść Zamawiający na etapie realizacji zadania. Wykonawca przekaże w formie drukowanej i elektronicznej,
Decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę – uzyskana na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami),
Prawo zamówień publicznych -  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U  2010r., Nr 113, poz 759 z późn. zm.)
Wada -
niekompletność dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidłowość w dokumentacji projektowej dotycząca części merytorycznej, która zmniejsza wartość użyteczną projektu, jak i części fizycznej obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji,
Strona lub Strony -  oznaczają Zamawiającego i/lub Wykonawcę,
Strona trzecia - oznacza osobę lub jednostkę inną niż Zamawiający lub Wykonawca,
Personel - 
oznacza  osoby  działające  pod  kierownictwem  lub  nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy,
Siła wyższa-
zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przez dołożenie najwyższej staranności.
§ 1
Przedmiot Umowy.
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych do budynków gminnych”, dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej (dla budynków mieszkalnych                                        i niemieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Boguszów-Gorce) do nowowybudowanej kanalizacji sanitarnej i przebudowy wewnętrznej instalacji w taki sposób, aby cała instalacja odprowadzająca ścieki gospodarczo-bytowe w poszczególnych budynkach została włączona do nowowybudowanej sieci oraz obejmowała ewentualną likwidację tzw. „suchych pionów” (toalet). Dokumentacja powinna zawierać elementy projektu wykonawczego odtworzenia wszystkich nawierzchni do stanu istniejącego oraz przygotowanie i uzyskanie (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) zgłoszenia właściwemu organowi budów przyłączy wraz z opracowaniem                                   i uzgodnieniem niezbędnych dokumentacji określonych w ustawie Prawo budowlane. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę należy przygotować wnioski o wydanie pozwoleń na budowę wraz  z projektami budowlanymi i niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskać.

2. Lokalizacja budynków, dla których należy zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej:
 2.1. budynki mieszkalne:

2.1.1. ul. Wysoka 6

2.1.2. ul. Boczna 8

2.1.3. ul. Głowackiego 13
2.1.4. ul. Górna 2,
2.1.5. ul. Górna 8, 
2.1.6. ul. Górna 9, 
2.1.7. ul. Górna 17,
2.1.8. ul. Zamkowa 67
2.1.9. ul. H. Sawickiej 76
2.1.10. ul. Żeromskiego 2a, 
2.1.11. ul. Żeromskiego 37, 
2.1.12. ul. Żeromskiego 38, 
2.1.13. ul. Żeromskiego 39, 
2.1.14. ul. Żeromskiego 40,
2.1.15. ul. Kosynierów 20, 
2.1.16. ul. Kosynierów 38,
2.1.17. ul. Średnia 1
2.1.18. ul. Krótka 2, 
2.1.19. ul. Krótka 3,
2.1.20. ul. Młodzieży Polskiej 2
2.1.21. ul. Buczka 21
2.1.22. ul. Kamieniogórska 11,
2.1.23. ul. Łączna 1
2.1.24. Plac Odrodzenia 5a
2.1.25. ul. Racławicka 19, 
2.1.26. ul. Racławicka 26,
2.1.27. ul. Dworcowa 3,
2.1.28. ul. Szkolna 8a,
2.1.29. ul. Browarna 10, 
2.1.30. ul. Browarna 16,
2.1.31. ul. Kasprzaka 1, 
2.1.32. ul. Kasprzaka 17,
2.1.33. ul. Fornalskiej 34a,
2.1.34. ul. Waryńskiego 25,
2.1.35. ul. Sikorskiego 3

2.2. budynki niemieszkalne:

2.2..1. ul. Buczka 15 (Remiza OSP)

2.2.2. ul. Buczka 15 (garaże OSP)

2.2.3. Plac Odrodzenia 1 (budynek Urzędu Miejskiego)

2.2.4. ul. Kasprzaka 7 (Ośrodek Pomocy Społecznej)

2.2.5. ul. Waryńskiego 10 (Gimnazjum nr 1)

2.2.6. ul. Waryńskiego 10 (hala sportowa)

2.2.7. ul. Reymonta 4 (hala sportowa PSZP nr 6)

2.2.8. ul. Kopernika 7 (PSZP nr 6)

2.2.9. ul. Bema 1 (PSZP nr 6)

2.2.10. ul. Szkolna 3 i 4 (Zespół Szkolno-Przedszkolny)

2.2.11. ul. Szkolna 4 (sala gimnastyczna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym)

2.2.12. ul. Kolejowa 49 (przedszkole)

3. Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia:

3.1. Przygotowanie zgłoszeń budów wraz z niezbędną dokumentacją – po 4 komplety dla każdego obiektu wymienionego w pkt 2 lub, w przypadku konieczności przygotowania wniosków o pozwolenie na budowę, projekty budowlane i wykonawcze po 5 egz. dla każdego obiektu wymienionego w pkt 2.

3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 2 egz. dla każdego obiektu wymienionego w pkt 2

3.3. Przedmiar robót – po 1 egz. dla każdego obiektu wymienionego w pkt 2

3.4. Kosztorys inwestorski - po 1 egz. dla każdego obiektu wymienionego w pkt 2

3.5. Komplet dokumentacji w wersji elektronicznej – 1 kpl.

4. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot Umowy, zgodnie                z warunkami określonymi w:

4.1. niniejszej Umowie,

4.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

4.3. ofercie Wykonawcy .
§ 2
Kolejność ważności dokumentów.
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac projektowych określonych w Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

1.1. Umowa,

1.2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

1.3. Oferta Wykonawcy.
§ 3
Koordynacja.
1. Przedstawicielami Zamawiającego do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy będą: 
Izabella Łączyńska, 

kontakt: w dniach pracy Zamawiającego od godz. 730 do godz. 1530, 

adres: 58-370 Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1 pok. nr 209, 

tel.: (074) 844 93 11 w. 32
2. Wykonawca wyznacza Projektanta w osobie: ........................................., 

Adres: .....................................................

3. tel. ..........................................................

4. Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania się o zaistniałych przeszkodach                    w wypełnianiu świadczeń w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
§ 4
Obowiązki Zamawiającego.
Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Uzgadnianie na bieżąco rozwiązań projektowych przedstawianych przez Wykonawcę.
2. Sprawdzenie przedmiotu Umowy w terminie 10 roboczych dni od dnia otrzymania kompletnego przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust 1-3.
3. Odbiór przedmiotu Umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia.
§ 5
Obowiązki Wykonawcy.
 1  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
             1.1.  Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
             1.2. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych  przez osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.
            1.3. Terminowe wykonanie prac objętych Umową.
            1.4. Weryfikacja faktycznego przebiegu nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
               1.5. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt, w imieniu Zamawiającego wymaganych:

               1.5.1. zapewnień,

               1.5.2. uzgodnień,

               1.5.3. warunków technicznych, 

               1.5.4. wypisów z ewidencji gruntów, 

               1.5.5. map ewidencji gruntów, 

               1.5.6. map do celów projektowych,

               1.5.7. decyzji (jeżeli zajdzie taka konieczność również decyzji o pozwoleniu na budowę),
               1.5.8. zapewnień dostawy i odbioru wszystkich niezbędnych mediów.
          1.6. Uzyskanie zgody właścicieli działek, które będzie obejmować inwestycja i ewentualnie, jeżeli będą konieczne do zrealizowania zadania, także działek sąsiednich.
             1.7. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
         1.8. Wykonanie prac projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz postanowieniami Umowy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
            1.9. Przestrzeganie praw patentowych i licencji.
     1.10. Udzielanie niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wyjaśnień do dokumentacji podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
 2  Całość dokumentacji projektowej Wykonawca załączy również w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie doc., xls., pdf., dwg. Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Forma pisemna musi być tożsama z formą cyfrową dokumentacji projektowej.

 3  Z uwagi na fakt, że opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia, Projektant zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności art. 29 – 31 ustawy.
§ 6
Opóźnienie prac projektowych.
1. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności mogącej powodować opóźnienie prac projektowych podając przyczyny i skutki opóźnienia. Zawiadomienie to powinno zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność jego sporządzenia. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na w/w przyczynę w opóźnieniu wykonania robót (z wyłączeniem siły wyższej).

2. Jeżeli, w stosunku do terminów realizacji przedmiotu Umowy określonych w  § 7 ust. 1
nastąpi opóźnienie ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać wykonywanie prac projektowych przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy.

3. W przypadku opisanym w ust. 2 Wykonawca nie jest uprawniony do kierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy oraz za wykonane już prace projektowe.

§ 7
Termin wykonania przedmiotu Umowy.
1. Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie do 30.03.2013 r.
2. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust 1 rozumie się datę podpisania protokołu przekazania dokumentacji projektowej wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub wniosku o zamiarze wykonania budowy/robót budowlanych (jeśli będą konieczne).

3. Wykonawca ma prawo wystąpić o zmianę terminów określonych w ust. 1 tylko w przypadku określonym w § 15 ust. 4.
4. Termin zakończenia prac może ulec zmianie za obopólnym pisemnym porozumieniem stron   w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian projektowych wymagających aktualizacji dokumentacji w formie aneksu.







§ 8
Przebieg prac projektowych i ich odbiór.
1. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest informować na piśmie o ich postępie.

2. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca ma obowiązek uzgadniać pisemnie rozwiązania materiałowe i inne, które mają wpływ na koszty budowy oraz eksploatację.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Projektu przez Zamawiającego jest protokół przekazania podpisany przez obie strony. 
§ 9
Czynności odbiorowe.
1. W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć:
        1.1. przedstawiciele Zamawiającego,

1.2. przedstawiciele Wykonawcy.

2. Po wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1-3 Umowy, podlegającego odbiorowi końcowemu, Wykonawca przekaże go do siedziby Zamawiającego. Z przekazania przedmiotu Umowy zostanie sporządzony protokół przekazania.

3. Po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu Umowy, Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych sprawdzi przedmiot Umowy. Ze sprawdzenia Zamawiający sporządzi protokół sprawdzenia.
4. Jeżeli Zamawiający podczas sprawdzenia stwierdzi wady w przekazanym przedmiocie Umowy, to zwróci go wraz z protokołem sprawdzenia Wykonawcy do poprawy, jednocześnie wyznaczając termin jej ponownego przekazania.

5. Po sprawdzeniu i uznaniu przez Zamawiającego przedmiotu Umowy za należycie wykonany, w ciągu dziesięciu dni roboczych sporządzony zostanie protokół zdawczo–odbiorczy. Za datę odbioru całości przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

6. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Umowy będzie zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć.
§ 10
Gwarancja jakości i rękojmia.
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot Umowy na wstępnie określony okres 24 miesięcy z uwzględnieniem ust. 2.
2. Gwarancja jakości oraz rękojmia obowiązywać będzie 24 miesiące liczonych od momentu rozpoczęcia robót budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotu zamówienia jednak nie dłużej niż 5 lat od momentu przekazania przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca usunie stwierdzone wady na własny koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, podanym w pisemnym powiadomieniu. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może usunąć wady we własnym zakresie lub przez stronę trzecią na koszt Wykonawcy – bez utraty praw do gwarancji jakości.

4. O ujawnionych wadach w okresie gwarancji jakości w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę.
§ 11
Kary umowne i odszkodowania.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 13  ust. 1.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

2.1. za opóźnienie w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu Umowy w wysokości 10 zł. za każdy dzień opóźnienia po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdą dokumentację projektowo-kosztorysową określoną w  § 13  ust. 1 pkt 1.1.-1.48, 

2.2. za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie Umowy w wysokości 10 zł. za każdą dokumentację projektowo-kosztorysową określoną w § 13  ust. 1 pkt 1.1.-1.48, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w przedmiocie Umowy, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie usunie skutecznie wskazanych wad, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.

2.3. za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca                       w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 13 ust. 1.

3. Z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, wskutek okoliczności wyszczególnionych w artykule 145 Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonania części Umowy.

4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie mu kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
6. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewywiązanie  się                z Umowy spowodowane przypadkami Siły wyższej.






§ 12
Odpowiedzialność.
1.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób                        i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność, a w szczególności:

1.1. za odpowiednie wykonanie prac projektowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
1.2.za wszelkie związane z wykonaniem prac projektowych naruszenia praw patentowych i innych praw własności przemysłowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.

2. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniedbania osób, z pomocą których wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza, jak za własne dzieło.
3. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot Umowy w myśl Prawa Budowlanego.
§ 13
Wynagrodzenie.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
    -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
                 -    brutto:  ............. PLN  (słownie: ..................................) 
    w tym:

1.1. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2  pkt .2.1.1. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.2. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt  2.1.2. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.3. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.3. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.4. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.4. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.5. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.5. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.6. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.6. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.7. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.7. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.8. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.8. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.9. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.9. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.10. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.10. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.11. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.11. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.12. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.12. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.13. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.13. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.14. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.14. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.15. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.15. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.17. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.17. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.18. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.18. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.19. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.19. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.20. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.20. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.21. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.21. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.22. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.22. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.23. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.23. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.24. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.24. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.25. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.25. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.26. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.26. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.27. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.27. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.28. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.28. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.29. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.29. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.30. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.30. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.31. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.31. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.32. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.32. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.33. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.33. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.34. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.34. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.35. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 2 pkt 2.1.35. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.36. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.1.             wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.37. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.2. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.38. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.3. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.39. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.4. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.40. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.5. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.41. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.6. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.42. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.7. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.43. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.8. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.44. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.9. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.45. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.10. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.46. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.11. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................)

1.47. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu określonego w § 1 ust. 3 pkt 2.2.12. wynagrodzenie w wysokości:
  -    netto:   .............. PLN (słownie: ..................................),
   -    brutto:  ............. PLN  (słownie: .............................................).
2. Strony zobowiązują się, że nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie.

§ 14
Faktury.
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następować na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za wykonane elementy przedmiotu Umowy  wyszczególnione w § 13 ust. 1, pkt 1.1. - 1.48. Podstawą do wystawienia faktur częściowych jest podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy nr .....................................

4. Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP ..........................
6. Zamawiający oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP 886-25-72-804.

§ 15
Zmiana Umowy.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnych      aneksów podpisanych przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. Nieważne są zmiany Umowy, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich uwzględnienia niezbędna jest zmiana treści oferty, na podstawie dokonano zawarcia Umowy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub zmiany te są korzystne dla  Zamawiającego.

3. Zamawiającemu przysługuje nieograniczone prawo wyłączenia albo ograniczenia poszczególnych pozycji z zakresu umowy, równocześnie Wykonawcy nie przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie za ewentualną utratę zysków, a jedynie zwrot poniesionych nakładów.

4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza wprowadzenie zmiany           w postanowieniach zawartej umowy w sytuacji:
      4.1. zmian w szczegółowym zakresie dokumentacji projektowej,
      4.2. konieczności zmian w terminie zakończenia dokumentacji projektowej w związku  ze zmianą
             szczegółowego zakresu dokumentacji,
    4.3. konieczności wprowadzenia zmian dotyczących płatności częściowych i odbiorów  częściowych
           dokumentacji,
     4.4. rezygnacji z wykonania części prac,
     4.5. zmian stawki VAT,
     4.6. zmian w obowiązujących przepisach,
     4.7. wystąpienia siły wyższej,

§ 16
Odstąpienie od Umowy.
1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie określonych w przepisach prawa.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:

2.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający w tym przypadku może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy.  
2.2. z przyczyn określonych w § 6 ust. 2 Umowy,
       2.3. wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z naruszeniem Umowy.

3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 2.1. nie jest odstąpieniem od Umowy                        z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty kary umownej przez Zamawiającego.
4.  W razie odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w ust. 2 pkt 2.11, Wykonawca przekaże          Zamawiającemu przedmiot Umowy według stanu zaawansowania do dnia odstąpienia od Umowy.                              Z przekazania zostanie sporządzony częściowy protokół przekazania, który będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac projektowych na dzień odstąpienia od Umowy. Wykonawca może żądać zapłaty za wykonane prace projektowe w wysokości określonej na dzień odstąpienia od Umowy przez procentowe zaawansowanie prac projektowych zawartego w protokole przekazania. Częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia faktury.
5. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 pkt 2.2. i 2.3. jest odstąpieniem od Umowy               z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.
§ 17
Prawa autorskie.
1. 
Wykonawca oświadcza, że wszystkie mogące stanowić przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym w szczególności: koncepcje, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia itp. przygotowane w ramach niniejszej umowy będą oryginalne bez niedozwolonych zapożyczeń                           z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w tym                      w szczególności praw autorskich innych osób.
2. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać w pełni majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy               o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) do wyników prac, o których mowa w ust. 1 w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.
3.
Po protokolarnym odbiorze zadania, na Zamawiającego przechodzi nieodpłatnie i na czas nieokreślony całość majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 1 przygotowanych przez Wykonawcę w ramach działań określonych §1.
4. 
Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 3 obejmuje wszystkie znane w chwili  zawarcia Umowy pola eksploatacji, a w szczególności:
4.1.  utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,
4.2.  wystawianie, lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji,
4.3. wykorzystanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio -
       wizualnych i komputerowych,
4.4. prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek wielkości i treści całości lub ich części,
4.5. publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwaleniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie                           i nadawanie kompilacji.

§ 18 
Klauzula salwatoryjna.
1.   W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne,
       ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

2. W przypadku takim strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

§ 19
Postanowienia różne.
1. Do rozpoznania sporów powstałych na tle realizacji Umowy właściwe są miejscowe sądy powszechne dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawca i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:
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