WIM.271.11.2014.ZO                                                                                PROJEKT UMOWY

 Załącznik nr      
UMOWA NR ………………………… 
zawarta w Boguszowie-Gorcach w dniu ………………….  roku pomiędzy:
Gminą Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, 

REGON: 890718188, NIP: 886-25-72-804

reprezentowanym przez:

Waldemara Kujawę  -  Burmistrza Miasta
zwanym dalej ,,Zamawiającym” 
a

…………………………………………………………….……………………………………..
…………………………………………………………….……………………………………..

adres: ……………………………………………………………………………….…………...

REGON: …………………………… , NIP: ……………………….

reprezentowanym przez:

    ………………………………..  -  …………………..………………………

zwanym dalej ,,Wykonawcą”,
o następującej treści:
§ 1

Podstawa prawna zawarcia umowy

Niniejszą Umowę zawarto bez zastosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
§ 2

Przedmiotu umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części nawierzchni jezdni i chodników, ul. Kasprzaka w Boguszowie-Gorcach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Boguszowa-Gorc”.
2. Zakres umowy obejmuje m.in. wykonanie:
2.1. roboty rozbiórkowe,

2.2. wykonanie konstrukcji remontowanej jezdni:

· warstwa ścieralna z kostki kamiennej z odzysku - gr. 18 cm,

· podsypka cementowo-piaskowa – gr. warstwy 5 cm,

· podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. warstwy 10 cm
     2.3. wykonanie nawierzchni remontowanego chodnika z kostki kamiennej:


- warstwa ścieralna z kostki kamiennej z odzysku - gr. warstwy 10 cm,


- podsypka cementowo-piaskowa – gr. warstwy 5 cm,


- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - gr. warstwy 15 cm
     2.4. wykonanie nawierzchni remontowanego chodnika z płyt kamiennych:

           - warstwa ścieralna z płyt kamiennych z odzysku - gr. warstwy 10 cm,


- podsypka cementowo-piaskowa – gr. warstwy 10 cm,


- wypełnienie spoin podsypką cementowo-piaskową,

2.5. wykonanie regulacji ścieku kamiennego:

       - ściek z dwóch rzędów kostki 15/18 z odzysku,


- podsypka cementowo-piaskowa – gr. warstwy 3 cm,


- ława betonowa 15x30 z betonu marki C12/15

2.6. ustawienie krawężników kamiennych z odzysku na ławie betonowej,
2.7. wywóz odpadów.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacja Projektowa opracowana przez Pracownię Projektową PROMACJA, Tomasz Gmerek z Wałbrzycha.
§ 3

Warunki i termin realizacji
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 30 września 2014 r.
2. Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone.
§ 4

Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:

1.1. przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy,

1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3. kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

1.4. przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata za ich wykonanie.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
§ 5

Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1.1. wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

1.2. uzyskania niezbędnych do wykonania zamówienia, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, decyzji i postanowień, w ramach ceny ofertowej określonej w § 8 ust. 2 umowy,

1.3. utrzymania terenu budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów,
 1.4. umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 

1.5. wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej określonej w § 8 ust. 2 umowy) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,

1.6. poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstaną w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych              z usuwaniem powstałych szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela,

1.7. przestrzegania norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

1.8. ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy,

1.9. protokolarnego przekazania terenu budowy po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz demontażu ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego robót,

1.10. ochrony punktów geodezyjnych oraz ich odtworzenie w przypadku ich zniszczenia,
1.11. zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, zatwierdzoną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
1.12. podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki.

2. Wykonawca oświadcza, że zawarł obowiązujące umowy ubezpieczeniowe  od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać                w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości ubezpieczenia  przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i do okazywania na żądanie Zamawiającego aktualnych umów wraz z dowodami opłacenia składek.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym do realizacji zamówienia personelem posiadającym stosowne uprawnienia.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, 
a także zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania robót oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.
§ 6

Gospodarka odpadami
1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do właściwego organu oraz Zamawiającemu. Wykonawca jest posiadaczem               i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych.

2. Wykonawca, podczas transportu odpadów, powstałych w wyniku prowadzonych robót, zobowiązany jest do spełnienia postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie dot. posiadania uprawnień do przewozu rzeczy. 
§ 7

Warunki wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409                 z późn. zm.) oraz wymogi zawarte w dokumentacji technicznej, odpowiadać normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności.

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu                i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości wbudowanych materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane to koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne z Prawem budowlanym to koszty badań ponosi Zamawiający.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt.
§ 8

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały okres realizacji.

2. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:


     2.1.wartość robót budowlanych zgodnie z formularzem ofertowym – 
…………….. zł 
     netto, 
(słownie: …………………….) 

2.2. należny podatek od towarów i usług VAT stawka …%  - …………… zł

2.3. razem cena 
(z należnym podatkiem od towarów i usług) : ………………. zł brutto, (słownie: 
…………………………………………………….),

3. Wysokość wynagrodzenia określona w ust.2 zawiera wszelkie koszty związane                   
z realizacją zadania, jak również nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania 
zadania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe, 
zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu, koszty utrzymania zaplecza 
budowy itp.
4.
Za roboty niewykonane, Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
5.
Roboty zamienne nie noszące charakteru rozszerzenia zamówienia i wynikające                  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, mogą 
być wprowadzone do umowy na wniosek Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru, na 
podstawie protokółu konieczności dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Jeżeli Wykonawca wykona roboty zamienne bez zgody Zamawiającego,  to 
Zamawiający nie pokryje kosztów robót zamiennych.

6.
W przypadku wykonania za zgodą Zamawiającego robót zamiennych przez 
Wykonawcę, z przewidzianego zakresu robót zostanie wyłączona odnośna jego część, 
natomiast roboty zamienne zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu 
powykonawczego. Kosztorys powykonawczy na roboty zamienne zostanie 
sporządzony w oparciu o ilości rzeczywiście wykonanych robót i składniki cenotwórcze 
uzgodnione z Zamawiającym.

7.
Konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych przekazaną dokumentacją 
musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru na podstawie protokołu 
konieczności, za zgodą Zamawiającego. Protokół konieczności musi zawierać 
uzasadnienie wykonania tych robót,  wycenę robót  oraz warunki ich wykonania. 

8.
Roboty dodatkowe nie mogą przekroczyć w wymiarze łącznym 50% wartości 
zamówienia podstawowego i będą realizowane i finansowane na podstawie odrębnej 
umowy.

9.
Roboty dodatkowe lub zamienne podlegają realizacji przez Wykonawcę przy 
zastosowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz poziomu cen użytych 
w ofercie Wykonawcy (wycenionym przedmiarze robót).
§ 9

Rozliczenie umowy 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem odbioru robót zaakceptowanym przez Zamawiającego.

2. Płatność dokonana będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Faktury powinny być adresowane na : 

Gmina Miasto Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, NIP 886-25-72-804.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 10

Inspektor nadzoru i kierownik budowy

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest:  …………………………, tel. …………………………..


2. Zamawiający oświadcza, że powierza pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego


.………………….., tel. ………………………………..
  Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych
    z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umo  -
   wą, projektem technicznym i specyfikacjami technicznymi wykonania przedmiotu umo -   
   wy.
3. Kierownikiem budowy/robót ze strony Wykonawcy jest . ……………..…….., tel. …………….
§ 11

Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy, liczonych od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. Okresy: gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 
w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane wyroby i urządzenia wystawione przez ich producentów.

6. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego.

7. Jeżeli w trakcie przeglądów gwarancyjnych pojawią się wady wykonawcze, Wykonawca przed przystąpieniem do ich naprawy przedstawi i uzgodni z Zamawiającym zakres                 i technologię ich naprawy.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

9. Wady nieusunięte w  terminie, o którym mowa w ust.8, których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie).

10. W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie noty Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należności wynikającej z w/w noty z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Na 1 miesiąc przed upływem okresu odpowiednio rękojmi/gwarancji Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odpowiednio odbioru robót po upływie rękojmi/pogwarancyjnego.
§ 12

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.

4. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny                   z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć     w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

6. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.
§ 13

Zasady odbioru robót budowlanych
1. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane w następujących terminach:

 1.1  potwierdzenie prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu - niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 1.2  odbiór częściowy robót - w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia wraz z przekazaniem dokumentów odbiorowych Inspektorowi Nadzoru. Odbiór częściowy oraz potwierdzenia prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 

 1.3  Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego            i sporządzi protokół z ich przejęcia, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:


1.3.1. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego pismem składanym bezpośrednio w siedzibie Inspektora Nadzoru.


1.3.2. podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru będzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora Nadzoru. 

 1.3.3  jeżeli Inspektor Nadzoru uzna, że roboty zostały zakończone po uzgodnieniu z Zamawiającym, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego;
 1.4   jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
    1.4.1. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznacze-
niem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,


- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przezna-
czeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi,
     1.4.2. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  usunię-
cia wad.

 1.5  strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad), 

 1.6  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych, 

 1.7  odbiór poprzedzający zakończenie terminu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiającego, który zostanie przesłany do Wykonawcy na 30 dni przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi.

2.   Potwierdzenia prawidłowości wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu do-    
kona Inspektor Nadzoru.

3.   Odbiór końcowy oraz odbiór przed upływem okresu rękojmi za wady i pogwarancyjny, przeprowadzane będą w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru.     
 
4. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.
5. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.).
§ 14

Kary umowne
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy              z winy Zamawiającego w wysokości 10% ceny ofertowej netto, określonej w § 8 ust. 2 umowy. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 1-4 umowy.

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

2.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny ofertowej netto, określonej w § 8 ust. 2 umowy,

2.2. za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy, 
w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień liczony od upływu terminu,

2.3. za nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % ceny ofertowej netto, określonej w § 8 ust. 2 umowy za każdy dzień liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

2.4. za prowadzenie robót lub pozostawienie budowy bez kierownika budowy lub kierownika robót (np. w przypadku zakończenia pełnienia obowiązków przez kierownika budowy i nie zgłoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na kierownika budowy) w wysokości 2 000 zł za każdy dzień prowadzenia robót bez kierownika budowy lub kierownika robót,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.

4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę na piśmie z żądaniem zapłaty.

5. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 4, kary określone w ust. 2 będą przez Zamawiającego potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego               z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj. …................. w formie …....................

2. 70% zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego robót, natomiast pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów końcowego i ostatecznego – jeden miesiąc (jest to termin przyjęty na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy robót budowlanych określony w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu.
§ 16

Zmiany w umowie
Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących istotnych postanowień umownych:

1. w zakresie wynikającym z uregulowań prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy,
2. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związanych ze zmianą przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki podatku VAT,
3. zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zaistnienie warunków faktycznych wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 

4. zmiana umowy dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

5. zmiana umowy dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru,

6. z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,                     w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, 

7. wystąpienie przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu, powodujące konieczność wprowadzenia zmiany postanowień umowy,

8. zmiany terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy.

Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 17

Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego                  i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia.
§ 18

Rozwiązywanie sporów
1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać je pomiędzy sobą.

2. Sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób o którym mowa powyżej, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 19

Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
Zamawiający 
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